Session 5

Bài 1:
Product Owner (PO):

“Cảm ơn mọi người đã tham gia Sprint Review. Sprint này nhóm hướng đến Sprint Goal: Hoàn thiện tính năng tạo nhóm và mời thành viên để người dùng bắt đầu sử dụng TeamHub trong phạm vi nhỏ. Giờ mời Dev demo.”

Developer (Dev):

“Trong Sprint này, chúng tôi đã hoàn thành tính năng Tạo nhóm. Khi người dùng nhấn Create Team, họ nhập tên nhóm, mô tả và chọn ảnh đại diện. Sau khi lưu, nhóm sẽ được tạo và hiển thị trong danh sách. Tôi sẽ thao tác mẫu để mọi người xem.”

Stakeholder:

“Tính năng hoạt động khá mượt. Tuy nhiên, tôi đề xuất bổ sung thông báo khi tạo nhóm thành công và cho phép chỉnh sửa ảnh đại diện sau khi tạo nhóm. Nhóm có thể xem xét trong sprint tiếp theo được không?”

Bài 2:
a. Product Backlog Item (PBI)

Tiêu đề: Bổ sung bộ lọc theo ngày cho màn hình thống kê hoạt động người dùng

User Story (Role – Goal – Benefit):

As a Trưởng phòng vận hành (Stakeholder),I want xem báo cáo thống kê theo ngày hoặc trong 24 giờ gần nhất,So that tôi có thể theo dõi hoạt động của người dùng một cách chi tiết và chính xác hơn, thay vì chỉ xem dữ liệu gộp theo tuần.

b. Acceptance Criteria (AC)

Dạng Checklist

- Hệ thống cho phép chọn ngày cụ thể (ví dụ: 03/11) để xem thống kê chi tiết.

- Có tùy chọn xem thống kê trong “24 giờ gần nhất”.

- Biểu đồ và số liệu thống kê sẽ thay đổi theo đúng phạm vi thời gian mà người dùng chọn.

- Nếu không chọn bộ lọc, hệ thống mặc định hiển thị thống kê theo tuần như hiện tại.

- Bộ lọc ngày và bộ lọc 24 giờ phải hoạt động trên cả biểu đồ và bảng dữ liệu (nếu có).

Dạng Given – When – Then (3 AC)

AC1 – Lọc theo ngày cụ thể

- Given người dùng đang ở màn hình thống kê

- When người dùng chọn một ngày cụ thể (ví dụ 03/11)

- Then hệ thống hiển thị thống kê hoạt động trong phạm vi ngày được chọn.

AC2 – Lọc theo 24 giờ gần nhất

- Given người dùng đang xem thống kê

- When người dùng chọn tùy chọn “24 giờ gần nhất”

- Then thống kê được cập nhật để phản ánh dữ liệu trong 24 giờ tính từ thời điểm hiện tại.

AC3 – Trạng thái mặc định

- Given người dùng truy cập màn hình thống kê lần đầu

- When chưa có bộ lọc nào được áp dụng

- Then hệ thống hiển thị thống kê theo tuần (giống phiên bản hiện tại).

Bài 3:
a. Timeline Sprint

Ngày 1: Sprint Planning – Xác định Sprint Goal: Hoàn thiện tính năng thống kê hoạt động theo tuần và cập nhật UI màn hình Dashboard.
Ngày 2: Phân chia Task, thiết lập môi trường test.
Ngày 3: Dev bắt đầu triển khai API thống kê.
Ngày 4: Hoàn thành API, bắt đầu làm UI biểu đồ.
Ngày 5: Tích hợp API vào UI, bắt đầu kiểm thử nội bộ.
Ngày 6: QA phát hiện bug hiển thị biểu đồ sai trục thời gian.
Ngày 7: Fix bug và ổn định chức năng.
Ngày 8: Daily vẫn ổn định – bắt đầu tối ưu hiệu năng truy vấn.
Ngày 9: Nhận yêu cầu mới nhỏ từ PO (thêm tooltip vào biểu đồ).
Ngày 10: Hoàn thiện tooltip + kiểm thử lại.
Ngày 11: Demo nội bộ cho PO.
Ngày 12: QA regression toàn bộ module Dashboard.
Ngày 13: Chuẩn bị Sprint Review, viết release note.
Ngày 14: Sprint Review + Sprint Retrospective.

b. 5 Sự kiện quan trọng trong Sprint

1. Ngày 4 – Hoàn thành API thống kê

Mô tả: Dev hoàn thiện API trả về dữ liệu thống kê hoạt động theo tuần.
Ảnh hưởng: Tích cực – mở đường cho UI team tích hợp sớm hơn dự kiến.
Bài học: Hoàn thiện backend sớm giúp giảm rủi ro ở giai đoạn tích hợp.

2. Ngày 6 – Xuất hiện bug sai trục thời gian trên biểu đồ

Mô tả: QA phát hiện biểu đồ hiển thị sai ngày tuần (trễ 1 ngày).
Ảnh hưởng: Tiêu cực – mất thêm 0.5 ngày để debug và sửa lại mapping dữ liệu.
Bài học: Luôn kiểm tra kỹ định dạng data/time khi xử lý dữ liệu thống kê.

3. Ngày 9 – PO đề xuất thêm tooltip khi hover

Mô tả: PO mong muốn có tooltip hiển thị số liệu chi tiết trên biểu đồ.
Ảnh hưởng: Tích cực – tăng trải nghiệm người dùng; tác động nhỏ đến phạm vi công việc.
Bài học: Các yêu cầu micro-enhancement nên được đánh giá kỹ effort để tránh trễ sprint.

4. Ngày 11 – Demo nội bộ gặp lỗi nhỏ về màu sắc biểu đồ

Mô tả: Trong buổi demo cho PO, một số nhãn màu không đúng với template thiết kế.
Ảnh hưởng: Tiêu cực – PO hơi lo lắng về chất lượng UI, team phải chỉnh lại ngay trong ngày.
Bài học: Cần kiểm tra alignment UI/UX trước demo nội bộ.

5. Ngày 12 – Regression phát hiện lỗi performance

Mô tả: QA phát hiện thống kê load chậm khi tài khoản có nhiều dữ liệu.
Ảnh hưởng: Tích cực – issue được xử lý ngay trong Sprint, tránh ảnh hưởng bản release.
Bài học: Regression đầy đủ giúp phát hiện vấn đề mà unit test không bao phủ.

Bài 4:

-> Kỹ thuật Retrospective mà em chọn là mad-sad-glad

Lý do:Mad – Sad – Glad là kỹ thuật tập trung trực tiếp vào cảm xúc thật của team, rất phù hợp khi tinh thần nhóm đang “tụt mood”, stress và ít chia sẻ. Kỹ thuật này tạo không gian an toàn để từng thành viên nói ra điều khiến họ bực bội (Mad), buồn – mệt (Sad), và điều họ trân trọng (Glad). Nhờ đó team vừa được giải tỏa cảm xúc, vừa khơi gợi sự đồng cảm và kết nối lại tinh thần hợp tác. Quan trọng hơn, các mục Mad và Sad thường hé lộ root-cause của stress, bug dồn cuối Sprint, hoặc vấn đề giao tiếp. So với các kỹ thuật khác: Start–Stop–Continue và 4Ls thiên về quy trình, ít chạm vào cảm xúc; Sailboat phù hợp phân tích mục tiêu – rủi ro dài hạn; Timeline tập trung vào diễn biến sự kiện hơn là cảm xúc nội bộ. Mad–Sad–Glad cân bằng giữa cảm xúc và nguyên nhân, phù hợp nhất với trạng thái “âm” của team lúc này.

Bài 5:
(A) Mục tiêu của buổi Sprint Review – Tính năng Login

- Xác nhận rằng tính năng đăng nhập hoạt động đúng theo yêu cầu người dùng (email + password, xử lý sai thông tin, loading state…).

- Thu thập phản hồi của Stakeholders về UI/UX của màn hình đăng nhập và thông báo lỗi.

- Kiểm tra mức độ sẵn sàng để triển khai ở môi trường Staging.

- Đánh giá độ mượt của luồng login và mức độ đáp ứng tiêu chí bảo mật cơ bản.

- Ghi nhận các đề xuất cải tiến để đưa vào Product Backlog cho Sprint tiếp theo.

(B) 1 phút mở đầu cuộc họp – Ai nói gì?

Product Owner (PO):

“Chào mọi người, cảm ơn đã tham dự Sprint Review hôm nay. Trong Sprint này, mục tiêu chính của nhóm là hoàn thiện luồng đăng nhập – đây là tính năng đầu tiên và quan trọng nhất để người dùng truy cập vào hệ thống quản lý công việc. Chúng tôi kỳ vọng nhận được phản hồi về tính dễ sử dụng, tốc độ và tính rõ ràng của các thông báo lỗi.”

Scrum Master (SM):

“Trong buổi Review này, chúng ta sẽ giữ đúng thời lượng 30 phút. Dev team sẽ demo, sau đó Stakeholders đặt câu hỏi hoặc góp ý. Đây không phải là buổi đánh giá cá nhân mà là nơi để xem sản phẩm hiện tại đã đáp ứng nhu cầu hay chưa. Mọi người cứ thoải mái trao đổi.”

Dev Lead:

“Hôm nay tôi sẽ demo luồng đăng nhập gồm: nhập email – mật khẩu, xử lý trường hợp sai thông tin, và thao tác login thành công để vào Dashboard. Tôi dùng dữ liệu mẫu để mọi người tiện quan sát.”

(C) Dev sẽ demo tính năng như thế nào

Dev mở trình duyệt và truy cập trang Login của hệ thống, giới thiệu nhanh bố cục gồm hai trường Email, Password và nút ‘Sign In’. Dev nhập một bộ dữ liệu mẫu sai (ví dụ: email đúng, mật khẩu sai) để cho thấy hệ thống hiển thị thông báo lỗi màu đỏ: “Sai thông tin đăng nhập”. Sau đó Dev nhập email không hợp lệ để minh họa việc kiểm tra định dạng, và màn hình hiển thị cảnh báo: “Email không hợp lệ”. Tiếp theo, Dev nhập đúng thông tin (email: demo@workly.com, password: 12345678) và nhấn Sign In. Hệ thống hiển thị trạng thái loading 1–2 giây và chuyển sang trang Dashboard. Dev cũng nhấn mạnh rằng session được lưu lại, nên khi refresh trình duyệt người dùng không bị đăng xuất. Cuối cùng, Dev mở phần Network để cho Stakeholders thấy request login đã được mã hóa và không gửi password dưới dạng plaintext.

Bài 6:

(A) Tên Retrospective + Kỹ thuật sử dụng

Retrospective: “Cùng tăng tốc Sprint 6”
Kỹ thuật sử dụng: 4Ls (Liked – Learned – Lacked – Longed For)

4Ls phù hợp vì team “vui vẻ nhưng ít ý kiến cải tiến”.
Kỹ thuật này nhẹ nhàng, dễ mở lời và khơi gợi nhiều góc nhìn: thiếu gì, muốn gì, học được gì, đặc biệt giúp nhìn thấy lỗ hổng quy trình (Lacked) liên quan tới Daily muộn, spillover, bug trễ.

(B) Agenda chi tiết cho buổi Retro – 90 phút

1. Mở đầu & Icebreaker – 10 phút

Scrum Master giới thiệu mục tiêu buổi Retro (tăng tốc và cải thiện chất lượng Sprint).

Icebreaker nhanh: “Đánh giá năng lượng của bạn tuần này từ 1–5.”

2. Thu thập ý tưởng theo 4Ls – 20 phút

Mỗi người ghi note vào 4 cột:

- Liked (điều thích)

- Learned (điều học được)

- Lacked (thiếu, chưa ổn)

- Longed For (mong muốn, đề xuất)

Dán lên bảng / Miro board.

3. Gom nhóm & phân tích sâu – 20 phút

Gom nhóm các ý trùng nhau (Daily muộn, bug trễ, spillover…).

Scrum Master dùng câu hỏi gợi mở để làm rõ nguyên nhân gốc.

- “Vì sao Daily thường trễ?”

- “Lý do bug được báo vào ngày cuối là gì?”

- “Spillover xuất hiện từ ước lượng, ưu tiên hay blocker?”

4. Thảo luận & Ưu tiên vấn đề – 15 phút

- Mỗi thành viên có 3 phiếu vote.

- Chọn 2–3 vấn đề quan trọng nhất để tạo action item.

5. Tạo Action Plan – 20 phút

- Cả team cùng viết hành động: Ai – làm gì – khi nào – đo thế nào.

6. Kết thúc – 5 phút

- Scrum Master recap Action Items.

- Cảm ơn team.

- Mỗi người nói một từ mô tả cảm nhận sau buổi Retro.

(C) Ít nhất 5 Action Items (Ai – Làm gì – Khi nào – Đo lường thế nào)

1. Dev Lead – Chốt giờ Daily cố định

- Ai: Dev Lead

- Làm gì: Đặt rule: Daily bắt đầu đúng 9:00, không đợi người đến muộn.

- Khi nào: Áp dụng từ Sprint tiếp theo.

- Đo lường: Daily bắt đầu trễ ≤ 2 lần trong Sprint.

2. QA Lead – Thông báo bug sớm hơn

- Ai: QA Lead

- Làm gì: Thiết lập checkpoint kiểm thử giữa Sprint (Day 5).

- Khi nào: Sprint tiếp theo.

- Đo lường: ≥ 70% bug được phát hiện trước ngày 8 của Sprint.

3. Scrum Master – Triển khai WIP limit

- Ai: Scrum Master

- Làm gì: Giới hạn “In Progress” tối đa 2 task/người để giảm spillover.

- Khi nào: Từ Sprint 6.

- Đo lường: Số task spillover giảm ít nhất 50%.

4. Cả Team – Checkpoint tiến độ giữa Sprint

- Ai: Dev team + QA

- Làm gì: Họp 15 phút giữa Sprint để rà tiến độ & rủi ro.

- Khi nào: Vào Day 6 hoặc Day 7 của mỗi Sprint.

- Đo lường: Mỗi Sprint ít nhất 1 checkpoint được thực hiện.

5. Product Owner – Rà lại mức độ ưu tiên & phạm vi

- Ai: Product Owner

- Làm gì: Reprioritize backlog mỗi đầu Sprint để tránh overload.

- Khi nào: Từ Sprint tới.

- Đo lường: Burndown ổn định hơn (không dốc đứng vào cuối Sprint).

Bài 7:

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm dễ dẫn dắt (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start – Stop – Continue | 45–60 phút | Cần cải thiện quy trình, muốn rõ ràng “làm gì tiếp, dừng gì lại” | Đơn giản, trực tiếp, dễ ra action items | Ít chạm vào cảm xúc, đôi khi tạo cảm giác đánh giá nhau | 5 |
| Sailboat | 60–90 phút | Team cần nhìn tổng thể, phân tích rủi ro – mục tiêu – động lực | Hình ảnh trực quan, phù hợp thảo luận sâu, giúp nhìn toàn cảnh | Mất thời gian chuẩn bị, dễ lan man nếu dẫn dắt không chặt | 3 |
| Mad – Sad – Glad | 45–60 phút | Team đang stress, cần chia sẻ cảm xúc, giải tỏa không khí | Khơi gợi cảm xúc thật, tăng kết nối, dễ mở lòng | Dễ trở nên cảm tính, ít tập trung vào quy trình nếu không điều hướng tốt | 4 |
| 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) | 60 phút | Team vui vẻ nhưng ít ý tưởng cải tiến, cần gợi mở | Cân bằng giữa cảm xúc – học được – thiếu sót – mong muốn; sinh nhiều insight | Đôi khi nội dung rộng quá, khó ưu tiên nếu nhiều sticky notes | 4 |
| KALM (Keep, Add, More, Less) | 45–60 phút | Team đã ổn định, muốn tối ưu và tinh chỉnh quy trình | Rõ ràng, tạo hành động cụ thể, phù hợp tối ưu năng suất | Ít phù hợp khi team có vấn đề cảm xúc hoặc xung đột | 5 |