Session 1

Bài 5:

Đề tài: Phát triển một ứng dụng mua sắm trực tuyến

1. Sprint Planning

Mục tiêu Sprint: Hoàn thiện các chức năng cơ bản để người dùng có thể duyệt danh mục sản phẩm và thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Thời gian Sprint: 2 tuần

Thành viên tham gia: Product Owner, Scrum Master, Development Team

Danh sách công việc dự kiến đưa vào Sprint Backlog:

- US01 – Hiển thị danh mục sản phẩm

- US02 – Xem chi tiết sản phẩm

- US03 – Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- US04 – Xem giỏ hàng

- US05 – Kiểm thử giao diện và chức năng cơ bản

2. Daily Scrum

Họp ngắn 15 phút mỗi ngày, tổ chức vào 9:00 sáng.

Mỗi thành viên trả lời 3 câu hỏi:

- Hôm qua tôi đã làm gì?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Có trở ngại nào cản trở tôi không?

3. Sprint Review

Thời gian: Cuối Sprint (Tuần 2 – chiều thứ Sáu).

Nội dung trình bày:

- Demo chức năng hiển thị sản phẩm và giao diện duyệt sản phẩm.

- Demo tính năng thêm vào giỏ hàng và xem giỏ hàng.

- Lắng nghe phản hồi của Product Owner và khách hàng.

- Cập nhật lại Product Backlog nếu cần.

4. Sprint Retrospective

Cuộc họp nội bộ nhóm để đánh giá và rút kinh nghiệm.

Các nội dung thảo luận:

- Điều gì đã làm tốt?

- Điều gì chưa tốt, cần cải thiện?

- Những thay đổi áp dụng cho Sprint tiếp theo.

- Đề xuất cải tiến quy trình và công cụ.

Bài 6:

1. User Stories

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy sản phẩm tôi cần.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm để tôi có thể đưa ra quyết định mua hàng.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tôi có thể mua nhiều món cùng lúc.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem giỏ hàng của mình để tôi có thể kiểm tra các sản phẩm đã chọn.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn đặt hàng để tôi có thể hoàn tất việc mua sắm.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán qua nhiều phương thức để tôi có thể lựa chọn phương thức thuận tiện nhất.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lịch sử đơn hàng để tôi có thể theo dõi các đơn đã mua.

2. Product Backlog (Ưu tiên)

| User Story | Mức độ ưu tiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy sản phẩm tôi cần. | High | Cốt lõi cho trải nghiệm người dùng |
| Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm để tôi có thể đưa ra quyết định mua hàng. | High | Hỗ trợ quyết định mua |
| Tôi là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tôi có thể mua nhiều món cùng lúc. | High | Tính năng cơ bản |
| Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem giỏ hàng của mình để tôi có thể kiểm tra các sản phẩm đã chọn. | Medium | Hoàn thiện luồng giỏ hàng |
| Tôi là một khách hàng, tôi muốn đặt hàng để tôi có thể hoàn tất việc mua sắm. | High | Bắt buộc để hoàn tất giao dịch |
| Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán qua nhiều phương thức để tôi có thể lựa chọn phương thức thuận tiện nhất. | Medium | Tăng sự linh hoạt cho khách hàng |
| Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lịch sử đơn hàng để tôi có thể theo dõi các đơn đã mua. | Low | Tính năng sau khi mua |

Bài 7:
1. User Stories

- Tôi là "Khách hàng", tôi muốn "tìm kiếm phim theo tên" để tôi có thể "tôi có thể nhanh chóng tìm bộ phim mình muốn xem".

- Tôi là "Khách hàng", tôi muốn "tìm kiếm phim theo thể loại" để tôi có thể "tôi có thể chọn phim phù hợp sở thích".

- Tôi là "Khách hàng", tôi muốn "xem danh sách lịch chiếu theo rạp" để tôi có thể "tôi có thể chọn rạp và giờ phù hợp".

- Tôi là "Khách hàng", tôi muốn "xem thông tin chi tiết phim" để tôi có thể "tôi hiểu nội dung, trailer, diễn viên".

- Tôi là "Khách hàng", tôi muốn "đặt vé xem phim" để tôi có thể "tôi có thể giữ chỗ cho suất chiếu mình muốn".

- Tôi là "Khách hàng", tôi muốn "chọn ghế" để tôi có thể "tôi có thể ngồi ở vị trí mong muốn".

- Tôi là "Khách hàng", tôi muốn "thanh toán trực tuyến" để tôi có thể "tôi hoàn tất giao dịch nhanh chóng".

- Tôi là "Khách hàng", tôi muốn "nhận thông báo phim mới" để tôi có thể "tôi không bỏ lỡ phim hay".

- Tôi là "Khách hàng", tôi muốn "xem lại lịch sử đặt vé" để tôi có thể "tôi có thể kiểm tra lại các giao dịch cũ".

- Tôi là "Quản trị viên", tôi muốn "quản lý phim" để tôi có thể "tôi cập nhật danh sách phim đang chiếu".

- Tôi là "Quản trị viên", tôi muốn "quản lý lịch chiếu" để tôi có thể "tôi tạo và cập nhật suất chiếu".

- Tôi là "Quản trị viên", tôi muốn "xem thống kê đặt vé" để tôi có thể "tôi theo dõi hiệu suất bán vé".

2. User Story Mapping

Sơ đồ User Story Map được chia theo hành trình người dùng:

| Giai đoạn | Hoạt động |
| --- | --- |
| Khám phá phim | Tìm kiếm phim theo tên Tìm kiếm phim theo thể loại Xem thông tin chi tiết phim Xem lịch chiếu theo rạp |
| Chọn suất chiếu | Chọn rạp Chọn suất chiếu Chọn ghế |
| Thanh toán | Thanh toán trực tuyến Nhận vé điện tử |
| Sau khi xem phim | Nhận thông báo phim mới Xem lịch sử đặt vé |

3. Product Backlog

Product Backlog được sắp xếp theo độ ưu tiên.

| ID | User Story / Tính năng | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm phim | Cao |
| 2 | Xem thông tin chi tiết phim | Cao |
| 3 | Xem lịch chiếu | Cao |
| 4 | Chọn suất chiếu và ghế | Cao |
| 5 | Thanh toán trực tuyến | Cao |
| 6 | Nhận vé điện tử | Trung bình |
| 7 | Nhận thông báo phim mới | Trung bình |
| 8 | Xem lịch sử đặt vé | Thấp |
| 9 | Quản trị phim (Admin) | Thấp |
| 10 | Quản lý lịch chiếu (Admin) | Thấp |

Bài 8:

1. Tóm tắt cuộc họp

Cuộc họp Daily Scrum được tổ chức nhằm theo dõi tiến độ và xử lý kịp thời các trở ngại của nhóm phát triển Backend trong Sprint hiện tại.

2. Nội dung trao đổi của từng thành viên

Thành viên 1 – Mạnh

Hôm qua: Hoàn thành module xử lý đăng nhập và viết API xác thực.

Hôm nay: Tích hợp module đăng nhập với hệ thống quản lý phiên (session).

Trở ngại: Không có trở ngại.

Thành viên 2 – Hùng

Hôm qua: Tối ưu API lấy danh sách phim và kiểm thử hiệu năng.

Hôm nay: Tối ưu truy vấn vì tốc độ phản hồi còn chậm.

Trở ngại: Truy vấn dữ liệu còn chậm khi load số lượng lớn.

Thành viên 3 – Tuấn

Hôm qua: Làm API đặt vé, hoàn thành logic giữ chỗ.

Hôm nay: Tích hợp API thanh toán vào quy trình đặt vé.

Trở ngại: API thanh toán trả lỗi 502 khi test sandbox.

3. Các trở ngại & giải pháp

- Vấn đề: Truy vấn dữ liệu chậm khi load số lượng lớn.

Giải pháp đề xuất: Xem lại chỉ mục (index), tối ưu câu truy vấn, hoặc trao đổi với DBA để cải thiện hiệu năng.

- Vấn đề: API thanh toán trả lỗi 502 khi test sandbox.

Giải pháp đề xuất: Làm việc với nhóm API hoặc đối tác thanh toán để kiểm tra log và lấy nguyên nhân.

4. Kết luận & Điều chỉnh kế hoạch

Các thành viên tiếp tục công việc theo kế hoạch. Scrum Master theo sát các trở ngại, đảm bảo việc tối ưu truy vấn và xử lý lỗi API thanh toán được ưu tiên trước.