Session 3

Bài 1:

User Story:

“Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa một công việc đã tạo để có thể cập nhật thông tin khi có thay đổi.”

Ước lượng Story Points: 3 điểm Story

Lý do:

Chức năng chỉnh sửa công việc thường đơn giản hơn tạo mới vì chỉ tái sử dụng form và logic đã có. Chủ yếu cần tải dữ liệu cũ lên form, cho phép người dùng sửa và gọi API cập nhật. Độ phức tạp thấp — trung bình, nên 3 điểm là phù hợp.

Bài 2:

User Story:

“Là khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng trực tuyến để hoàn tất việc mua sản phẩm.”

Ước lượng Story Points: 8 điểm Story

Lý do:

Tính năng thanh toán có độ phức tạp cao vì liên quan đến nhiều bước quan trọng:

- Tính tổng tiền, phí vận chuyển, mã giảm giá.

- Tích hợp cổng thanh toán (VNPay, Momo, PayPal…).

- Xử lý trạng thái đơn hàng sau thanh toán (thành công, thất bại, pending).

- Đảm bảo an toàn dữ liệu và mã hóa thông tin thanh toán.

- Gửi email xác nhận và cập nhật kho hàng.

Nhiều nghiệp vụ và rủi ro hơn các tính năng khác → 8 Story Points (mức phức tạp cao theo thang Fibonacci).

Bài 3:
1) Thành viên và lá bài họ chọn

Thư: 3

Bình: 5

Chi: 8

Dương: 5

Huy: 3

Mở bài: 3, 5, 8, 5, 3

2) Thảo luận ngắn — tại sao khác nhau

Thư (3): Xem giao diện đơn giản — thêm nút “Thêm vào giỏ”, hiển thị số lượng và modal/mini-cart. Nếu không tính lưu trữ lâu dài hay đồng bộ, phần frontend tương đối đơn giản.

Bình (5): Backend cần API để thêm/xóa/cập nhật, lưu giỏ hàng (session hoặc DB), và xử lý tính hàng tồn — nên thấy mức trung bình.

Chi (8): Lo ngại các rủi ro: đồng bộ nhiều thiết bị, khôi phục giỏ hàng sau đăng nhập, coupon, kiểm tra tồn kho khi thêm nhiều item đồng thời — những thứ này tăng độ phức tạp/kiểm thử.

Dương (5): Đồng ý với Bình — nếu giới hạn phạm vi MVP (giỏ tạm trên session + lưu DB khi đăng nhập, không có coupon/đồng bộ phức tạp) thì 5 hợp lý.

Huy (3): Mong muốn MVP ra nhanh, chấp nhận hạn chế (chỉ cần lưu local/session, simple UX), nên đánh thấp.

3) Đi đến sự đồng thuận

Sau thảo luận, nhóm đồng ý tách phạm vi MVP và tính năng mở rộng:

MVP (bắt buộc để release)

- Thêm/xóa/sửa số lượng sản phẩm trong giỏ.

- Lưu giỏ tạm qua session (server session hoặc localStorage) và lưu vĩnh viễn khi user đăng nhập.

- Hiển thị subtotal & tổng.

- API đơn giản (POST/PUT/DELETE /cart).

- Tests cơ bản (unit + 1–2 E2E cho luồng thêm/xóa).

Tính năng mở rộng (không nằm trong MVP): đồng bộ multi-device real-time, coupon/discount phức tạp, reserve stock khi thêm, rollback giao dịch phức tạp, tối ưu performance cho hàng nghìn item.

Kết luận ước lượng (cho MVP): 5 Story Points

Bài 4:
1. Planing Poker:

| Thành viên | Điểm Story đã chọn | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| A (Frontend) | 3 | Form đăng nhập đơn giản, chỉ 2 trường (user/pass). |
| B (Backend) | 8 | Cần xác thực bảo mật cao, mã hóa, khóa tài khoản khi nhập sai, audit log. |
| C (QA) | 5 | Kiểm thử nhiều trường hợp: sai mật khẩu, OTP, khóa tài khoản. |
| D (Security) | 13 | Yêu cầu bảo mật ngân hàng: chống brute-force, xác thực đa lớp, rate limit. |

- Kết quả thảo luận:

| Nội dung | Kết quả |
| --- | --- |
| Điểm Story thống nhất | 8 |
| Lý do | Tính năng đăng nhập trong ứng dụng ngân hàng có yêu cầu bảo mật cao (mã hóa, chống tấn công, kiểm tra sai nhiều lần, logging). Mức 8 thể hiện độ phức tạp trung bình–cao, phù hợp nhất. |

Bài 5:
1. Ước lượng Story Points cho Product Backlog

| User Story | Mô tả ngắn | Story Points (Fibonacci) |
| --- | --- | --- |
| US01 | Tạo công việc mới | 5 |
| US02 | Chỉnh sửa công việc | 3 |
| US03 | Xóa công việc | 2 |
| US04 | Đăng nhập người dùng | 8 |
| US05 | Thiết lập nhắc nhở công việc | 13 |

2. Planning Poker (rút gọn)

| User Story | Thành viên | Điểm đã chọn | Kết quả thống nhất | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 – Tạo công việc mới | A:5 – B:3 – C:5 | 5 | Mức độ trung bình: form + API + validation |  |
| US04 – Đăng nhập | A:5 – B:8 – C:13 | 8 | Yêu cầu bảo mật + xử lý OTP đơn giản |  |
| US05 – Nhắc nhở công việc | A:13 – B:8 – C:13 | 13 | Tương tác cron, gửi thông báo, nhiều case |  |

3. Mục tiêu Sprint

"Hoàn thành các chức năng cốt lõi: Tạo công việc, Đăng nhập, và Xóa công việc."

Tổng Story Points cần hoàn thành: 5 + 8 + 2 = 15 điểm

4. Lập kế hoạch phân chia công việc (Tasks)

US01 – Tạo công việc mới (5 points)

| Task | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- |
| Thiết kế UI form tạo công việc | 4h |
| API tạo công việc (POST) | 5h |
| Validation dữ liệu | 3h |
| Kiểm thử chức năng | 4h |

US04 – Đăng nhập (8 points)

| Task | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện login | 3h |
| API login + JWT | 5h |
| Xử lý sai mật khẩu, khóa tạm | 4h |
| Viết test & xử lý bảo mật | 6h |

US03 – Xóa công việc (2 points)

| Task | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- |
| Tạo nút xóa công việc | 2h |
| API delete | 2h |
| Kiểm thử | 2h |

5. Sử dụng Velocity để lập kế hoạch

Velocity Sprint trước: 16 Story Points

→ Trung bình nhóm hoàn thành được 16 SP / Sprint

Sprint lần này dự kiến:

Tổng SP của 3 User Stories đã chọn = 15 SP
 ≤ 16 SP, phù hợp với Velocity → Có khả năng hoàn thành.

Bài 6:
1. Xác định Mục tiêu Sprint

“Hoàn thiện các chức năng cơ bản cho việc quản lý công việc của người dùng (tạo và cập nhật công việc).”

Lý do:

- Đây là hai tính năng cốt lõi, giúp người dùng có thể bắt đầu sử dụng hệ thống.

- Tạo nền tảng cho các tính năng nâng cao hơn (nhắc nhở, gán thẻ, lọc…

2. Chọn User Stories từ Product Backlog

| User Story | Lý do chọn |
| --- | --- |
| US01 – “Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để quản lý các nhiệm vụ của mình.” | Đây là chức năng đầu tiên người dùng cần để sử dụng ứng dụng. |
| US02 – “Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa công việc để cập nhật thông tin khi nhiệm vụ thay đổi.” | Giúp duy trì tính chính xác và tính linh hoạt trong quản lý công việc. |

Hai User Stories này phù hợp với mục tiêu Sprint vì đều thuộc nhóm chức năng cốt lõi.

3. Phân chia User Stories thành các task nhỏ

US01 – Tạo công việc mới

| Task | Mô tả |
| --- | --- |
| 1. Thiết kế giao diện tạo công việc | Tạo form nhập: tên, mô tả, deadline |
| 2. Xử lý logic frontend | Validate form, hiển thị lỗi |
| 3. API tạo công việc | Xử lý request POST lên server |
| 4. Lưu vào cơ sở dữ liệu | Thêm bản ghi công việc mới |
| 5. Kiểm thử chức năng | Gồm unit test và test luồng chính |

US02 – Chỉnh sửa công việc

| Task | Mô tả |
| --- | --- |
| 1. Thiết kế giao diện chỉnh sửa | Hiển thị thông tin cũ của công việc |
| 2. Xử lý logic cập nhật | Validate dữ liệu sau chỉnh sửa |
| 3. API cập nhật công việc | API PUT/PATCH |
| 4. Cập nhật DB | Ghi lại thông tin công việc mới |
| 5. Kiểm thử | Đảm bảo cập nhật đúng và không lỗi |

4. Ước lượng công việc theo T-shirt Sizes

| User Story | Ước lượng | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US01 – Tạo công việc mới | Medium (M) | Nhiều bước: form UI, validation, backend API, DB, test. Tuy không quá phức tạp nhưng có nhiều thành phần. |
| US02 – Chỉnh sửa công việc | Small (S) | Tái sử dụng phần lớn UI & logic từ US01. Chủ yếu tải dữ liệu cũ và cập nhật lại. |

Bài 7:
1. Chia nhỏ User Story thành các task

| Task | Mô tả |
| --- | --- |
| T1. Thiết kế giao diện form đăng ký | Tạo UI gồm: email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu. |
| T2. Thêm validation trên frontend | Kiểm tra email hợp lệ, mật khẩu đủ mạnh, xác nhận mật khẩu trùng khớp. |
| T3. Xử lý logic gửi request đăng ký | Gửi dữ liệu từ form lên API backend. |
| T4. Tạo API xử lý đăng ký (Backend) | Nhận request, kiểm tra trùng email, mã hóa mật khẩu. |
| T5. Lưu thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu | Thêm bản ghi mới vào bảng Users. |
| T6. Gửi email xác thực (tùy chọn) | Gửi mail xác minh kích hoạt tài khoản. |
| T7. Hiển thị thông báo thành công / thất bại | Thông báo trạng thái cho người dùng sau khi đăng ký. |
| T8. Kiểm thử toàn bộ luồng đăng ký | Test UI, API, validation, các trường hợp lỗi. |

2. Lý do lựa chọn các task

| Task | Lý do |
| --- | --- |
| T1 | Đây là bước đầu tiên người dùng tương tác → cần xây UI rõ ràng. |
| T2 | Validation là bắt buộc để tránh lỗi server và cải thiện UX. |
| T3 | Cần logic kết nối UI – API để hoàn thiện luồng đăng ký. |
| T4 | Backend phải xử lý logic nghiệp vụ (kiểm tra email, mã hóa mật khẩu). |
| T5 | Lưu bản ghi là cốt lõi để tài khoản tồn tại trong hệ thống. |
| T6 | Đảm bảo an toàn và xác thực tài khoản (thường có ở ứng dụng thật). |
| T7 | Giúp người dùng biết kết quả thao tác. |
| T8 | Đảm bảo mỗi phần hoạt động đúng trước khi release. |

3. Ước lượng độ phức tạp các task (T-shirt Sizes)

| Task | Ước lượng | Lý do |
| --- | --- | --- |
| T1 – Thiết kế UI | S | Form đơn giản, ít trường. |
| T2 – Validation | S | Quy tắc đơn giản, kiểm tra phía client. |
| T3 – Gửi request frontend | S | Gọi API, xử lý lỗi cơ bản. |
| T4 – API đăng ký (Backend) | M | Kiểm tra trùng email + hash mật khẩu. |
| T5 – Lưu vào DB | S | Chỉ là một thao tác insert. |
| T6 – Gửi email xác thực | M | Tương tác với email service + template mail. |
| T7 – Thông báo kết quả | S | Hiển thị message đơn giản. |
| T8 – Kiểm thử | M | Nhiều case: email sai, trùng email, mật khẩu yếu… |

Bài 8:
1) Tính Velocity cho từng Sprint

Sprint 1

US1 = 5 (hoàn thành)

US2 = 8 (hoàn thành)

US3 = 3 (không hoàn thành → không tính)

Tổng Sprint 1 = 5 + 8 = 13.

Sprint 2:

US4 = 13 (hoàn thành)

US5 = 5 (hoàn thành)

US6 = 8 (không hoàn thành → không tính)

Tổng Sprint 2 = 13 + 5 = 18

2) Velocity trung bình của nhóm

Ta lấy trung bình số học của các Sprint đã có:

Tổng hai sprint = 13 + 18 = 31.
Số sprint = 2.
Velocity trung bình = 31 / 2 = 15.5.

3) Lập kế hoạch cho Sprint tiếp theo (dựa trên Velocity trung bình)

Quy tắc lập kế hoạch:

Dùng 15 points làm mục tiêu cam kết (an toàn).Không tính các stories chưa hoàn từ sprint trước vào velocity hiện tại — nếu muốn, đưa chúng vào Sprint tiếp theo nhưng ưu tiên kiểm tra/rangbuộc.

| ID | Story (tóm tắt) | Story Points |
| --- | --- | --- |
| US7 | Tìm kiếm công việc | 3 |
| US8 | Lọc/Sort danh sách | 5 |
| US9 | Giao diện dashboard | 8 |
| US10 | Export báo cáo (CSV) | 5 |
| US11 | Thêm tag cho công việc | 2 |
| US12 | Import từ file | 13 |
| US13 | Notification push | 8 |